MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD PRELOG

OSNOVNA ŠKOLA PRELOG

KLASA:

URBROJ:

Prelog, 28.01.2015.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Predmet nabave:

„Rekonstrukcija i sanacija atrija u OŠ Prelog-II.faza (završni radovi)“

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

- OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Naručitelj:		Osnovna škola Prelog

Adresa: 		40323 Prelog, Trg bana Jelačića 2

OIB:			91538161225

Telefon: 		tel: 040/645 954 ili 040 /646 066

Telefaks: 		040/374-177

Url:			www.os-prelog.skole.hr

E-mail:		nina.lesinger@skole.hr

Kontakt osoba za pojašnjenje troškovnika i projekta:

- Ivan Vinković, d.i.g., ovlašteni inženjer građevinarstva

MIN-Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o.,Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec

Tel. +385 40 395 460, Fax. +385 40 395 477, Mob.  +385 98 391 949

- PODACI O POSTUPKU NABAVE

Vrsta postupka:				bagatelna nabava

Procijenjena vrijednost (bez PDV-a):	240.000,00 HRK

Temeljem postupka sklapa se:		ugovor o izvođenju radova sukladno glavnom projektu izrađenom od URBIA –d.o.o. , BROJ TEH. DN.:ARH-02/2014 i troškovnicima koji su sastavni dio ove dokumentacije.

Ukoliko cijena najpovoljnije ponude bude veća od osiguranih sredstava za nabavu naručitelj može bez navođenja posebnog obrazloženja poništiti ovaj postupak nabave.

- OPIS PREDMETA NABAVE

„Rekonstrukcija i sanacija atrija u OŠ Prelog-II.faza (završni radovi)“

U I.fazi rekonstrukcije atrija u OŠ Prelog  dograđene su  dvije učionice (po jedna u prizemlju i na katu građevine) unutar volumena postojećeg zapadnog atrija škole u ROH-BAU sukladno projektnoj dokumentaciji URBIA –d.o.o. , BROJ TEH. DN.:ARH-02/2014 i građevinskoj dozvoli.

U ovoj II. Fazi izvode se završni građevinsko-obrtnički radovi, elektroinstalacije, strojarske instalacije i hidroinstalacije do pune funkcionalnosti predmetne dvije učionice u svemu sukladno glavnom projektu izrađenom od URBIA –d.o.o. , BROJ TEH. DN.:ARH-02/2014 i troškovnicima koji su sastavni dio ove dokumentacije.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

Gospodarski subjekti dužni su nuditi cjelokupan predmet nabave.

Ponuditelj je dužan dostavljenu ponudu temeljiti na izvršenom  pregledu lokacije i temeljitoj analizi glavnog projekta, o čemu daje izjavu unutar ponudbenog lista.

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, KOLIČINA I TROŠKOVNIK PREDMETA NABAVE

Tehničke specifikacije s količinom vrstom i detaljnim opisom predmeta nabave nalaze se u Troškovniku radova i ostalim prilozima koji su sastavni dijelovi ove dokumentacije za nadmetanje.

Sastavni dio Tender dokumentacije čine:

- TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

- TROŠKOVNIK-ELEKTROINSTALACIJE

- TROŠKOVNIK- STROJARSKE INSTALACIJE

- TROŠKOVNIK- HIDROINSTALACIJA

- GLAVNI PROJEKT

- GRAFIČKI PRILOZI –SHEME I TLOCRTI

-SVE SE NALAZI NA CD-U KOJI JE SASTAVNI DIO OVE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

- MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Prelog, Trg Bana Jelačića 2, k.č. br. 8090/272 k.o. Prelog

- ROK IZVOĐENJA RADOVA

Rok za početak radova je odmah po sklapanju ugovora i uvođenja u posao od strane nadzornog inženjera. Rok za završetak radova je 60  radnih dana od sklapanja ugovora.

- UVJETI SPOSOBNOSTI ponuditelja

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz ponudu mogu biti u neovjerenoj preslici s time da naručitelj zadržava pravo prije potpisa Ugovora zatražiti od odabranog ponuditelja izvornike koje se ponuditelj obvezuje dostaviti.

Ponuditelj je obvezan dostaviti sljedeće dokaze sposobnosti:

  - isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući  registar ili odgovarajuću potvrdu, kojom  gospodarski subjekt dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave.

Dokaz se ne smije biti stariji od 3 mjeseca do dana zaprimanja poziva za dostavu ponude.

  - Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija (npr. BON-2), kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta na način da račun gospodarskog subjekta nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci više od pet dana.

Dokaz se ne smije biti stariji od 30 dana do dana zaprimanja poziva za dostavu ponude.

- sadržaj i način izrade ponude

Ponuda mora sadržavati najmanje sljedeće:

- popunjeni ponudbeni list

- Tražene dokaze sposobnosti

- popunjeni TroškovniCI RADOVA+REKAPITULACIJA (u tiskanom obliku)

TROŠKOVNIK - GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

TROŠKOVNIK-ELEKTROINSTALACIJE

TROŠKOVNIK- STROJARSKE INSTALACIJE

TROŠKOVNIK- HIDROINSTALACIJA

Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, otisnuta ili pisana neizbrisivom tintom, a predaje se u izvorniku.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (jamstvenikom – vrpcom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica.

- Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja (poštom ili neposredno u pisarnicu):

- OSNOVNA ŠKOLA PRELOG, 40323 Prelog, Trg bana Jelačića 2

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

– naziv i adresa naručitelja,

– naziv i adresa ponuditelja,

– naziv predmeta nabave,

– naznaka »ne otvaraj«.

- DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena od Tajništvu Naručitelja, najkasnije do petka 06.02.2014. godine do 14:00 sati. Otvaranje ponuda nije javno.

- Trošak sudjelovanja i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

- način određivanja cijene ponude

Cijena ponude izražava se u kunama te se upisuje na za to predviđeno mjesto u Ponudbenom listu. Ponuditelji su dužni nuditi jedinične cijene za svaku pojedinu stavku troškovnika te su dužni ispuniti izvornik troškovnika na kojem se ne smiju mijenjati količine ili opisi u pojedinim stavkama troškovnika.

Pri formiranju cijene gospodarski subjekt obvezan je uzeti u obzir slijedeće:

- sav potrebni rad, materijal te prijenose i prijevoz na gradilište i izvan njega,

- troškove pripreme i organizacije gradilišta te eventualne troškove vezane uz zauzimanje javne površine, elaborate i slično,

- troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi, moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske).

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanje ugovora. Isključuje se klizna skala i sve promjene cijene. Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena snosi sam ponuditelj, a za ponuđenu cijenu obvezna je potpuna transparentnost da nema skrivenih troškova u ponudi.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Gospodarski subjekt se upozorava da prije podnošenja ponude prouči cijelu projektno -tehničku dokumentaciju, dozvole i troškovnike, temeljem kojih će se izvoditi radovi na gradnji građevine te da se upozna s lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi, jer se kasnije neće moći pozivati na nepoznavanje uvjeta gradnje pa time neće imati pravo na kasniju izmjenu cijene ili bilo koje druge odredbe iz ove Dokumentacije i Ugovora o građenju.

- Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom.

- Jezik ponude

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

- Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

- Jamstva

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Izvršitelj je dužan nakon potpisa Ugovora, a najkasnije u roku 8 (osam) dana, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) od ugovorenih radova (s pdv-om), u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta,  izvoditelj će Naručitelju prilikom predaje okončane situacije predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u vrijednosti 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (s pdv-om), u obliku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika.

Ukoliko izvoditelj ne preda bjanko zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka, Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10 % ukupno izvedenih radova s PDV-om na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

- Rok, način i uvjeti plaćanja

Izvođač će za izvedene radove ispostavljati privremene mjesečne i okončanu situaciju do 5-og u mjesecu za radove izvedene u prethodnom mjesecu. Mjesečne situacije ispostavljaju se na temelju ovjerene građevinske knjige. Građevinska knjiga mora biti predana Nadzornom inženjeru do zadnjeg u mjesecu za taj mjesec. Nadzorni inženjer dužan je ovjeriti Građevinsku knjigu do 4-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Nadzorni inženjer je dužan ovjeriti privremene situacije, najkasnije u roku 3 dana, a okončanu situaciju u roku 5 dana, od dana zaprimanja situacije.

Sporazumom, koji će biti sastavni dio Ugovora o nabavi predmetnih radova, između Međimurske županije, Grada Preloga, Osnovne škole Prelog i Izvođača utvrdit će se svi detalji financiranja i plaćanja predmetnih radova. U financiranju predmetnih radova sudjelovat će Grad Prelog, Međimurske županija , Osnovna škola Prelog.

- Donošenje odluke i  sklapanje ugovora

Naručitelj će u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda u pisanom obliku donijeti odluku o odabiru ili poništenju nadmetanja. Uvjet za stupanje na snagu odluke o odabiru i ugovora o nabavi je ishođenje suglasnosti od strane Međimurske županije i Grada Preloga.   Ponuditelji koji dostave ponudu suglasni su, da se u slučaju poništenja nadmetanja od strane naručitelja, odriču svih eventualnih prigovora i zahtjeva.

Obrazac 1.

PONUDBENI LIST

Broj ponude: _________________				Datum ponude: ________________

Naručitelj:	OSNOVNA ŠKOLA PRELOG, 40323 Prelog, Trg bana Jelačića 2

Predmet nabave: „Rekonstrukcija i sanacija atrija u OŠ Prelog-II.faza (završni radovi)“

| Naziv i sjedište ponuditelja |  |
| --- | --- |
| OIB |  |
| Broj žiro računa |  |
| Gospodarski subjekt u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti) | DA | NE |
| Adresa za dostavu pošte |  |
| Adresa e-pošte |  |
| Broj telefona |  |
| Broj faksa |  |
| Kontakt osoba ponuditelja (ime, prezime, funkcija) |  |
| Ovlaštena osoba za potpisivanje ugovora (ime, prezime, funkcija) |  |
| Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti) | DA | NE |
| Rok valjanosti ponude | 60 DANA |
| CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST |  |
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST |  |
| CIJENA PONUDE S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST |  |

Potpisom ovog ponudbenog lista izjavljujemo da dostavljenu ponudu temeljimo na PROUČENOJ PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI, TROŠKOVNICIMA RADOVA I izvršenom  pregledu lokacije, odnosno objekta na kojem će se izvoditi predmetni radovi.

Za ponuditelja:

_________________________________

M.P.		(ime, prezime i potpis odgovorne osobe)